PROJECT CONCEPT BRIEF

PRS 공시 투명성 지수

PRSTI — PRS Transparency Index

회계 연구를 정량 평가모형과 자동화 웹 서비스로 확장하는 프로젝트

| 프로젝트 목적 | PRS 발행기업의 공시 투명성을 정량 평가하고 부족한 항목과 개선 방향을 자동 제시 |
| --- | --- |
| 핵심 산출물 | 평가지표·규칙 엔진·공시 추출 모듈·웹 대시보드·근거 기반 보고서 |
| 권장 MVP | Python 점수 엔진 + DART 수집 + Streamlit 웹 애플리케이션 |
| 작성 기준일 | 2026년 7월 20일 |

한 문장 정의 기업의 PRS 관련 공시를 수집·분석해 투명성을 100점으로 평가하고, 모든 점수에 원문 근거와 판정 이유를 제공하는 설명 가능한 회계·RegTech 서비스

# 1. 프로젝트 배경과 기회

기존 PRS 연구에서는 주가수익스와프가 자본조달·현물거래·가격보전 조건이 결합된 복합금융상품임에도 기업별 공시 위치와 표현, 계약조건의 상세 수준이 달라 투자자가 거래의 경제적 실질과 잠재적 현금유출 위험을 비교하기 어렵다는 문제를 확인했다.

이 프로젝트는 논문에서 제안한 통합 공시 가이드라인을 기계가 읽을 수 있는 평가기준으로 변환하고, DART 공시에서 근거를 추출해 점수와 개선안을 자동 산출하는 것을 목표로 한다.

## 1.1 ARIX 사례에서 가져올 설계 원칙

전자신문과 삼일PwC가 개발한 ARIX는 기업의 AI 준비 상태를 리더십·기술·데이터·보안·비즈니스 적용의 여러 영역으로 나눠 정량·정성 진단하고, 결과를 투자 우선순위와 실행 로드맵으로 연결한다. PRSTI는 이와 같은 ‘다영역 진단 → 점수화 → 개선 로드맵’ 구조를 PRS 공시에 적용한다.

단일 점수가 아니라 여러 평가영역과 세부 항목으로 진단한다.

정량 점수와 정성적 판정 이유를 함께 제공한다.

진단 결과를 부족한 공시 항목과 개선 권고로 연결한다.

시범 기업에 적용해 기준의 타당성과 구분 능력을 반복 검증한다.

차별점 ARIX가 인터뷰와 현장진단을 포함하는 기업 AX 준비도 평가라면, PRSTI는 공개 공시자료를 기반으로 반복 가능하고 추적 가능한 PRS 공시 투명성 평가를 지향한다.

## 1.2 해결하려는 핵심 질문

기업의 PRS 거래가 투자자의 판단에 충분할 정도로 식별 가능하게 공시되어 있는가?

계약 구조와 가격보전·정산·재매입 조건이 구체적으로 드러나는가?

회계처리 판단과 부채성·유동성 위험을 공시만으로 이해할 수 있는가?

기업 간 공시 수준을 동일한 기준으로 비교하고 재현할 수 있는가?

# 2. 제품 정의와 사용자 흐름

| 단계 | 시스템 동작 | 사용자에게 보이는 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1. 대상 선택 | 기업명·사업연도·보고서 범위 입력 | 평가 대상과 기준 버전 표시 |
| 2. 공시 수집 | DART에서 사업·반기·주요사항보고서 수집 | 수집 문서 목록과 누락 경고 |
| 3. 근거 추출 | PRS 관련 문구·주석·표·계약조건 탐색 | 항목별 원문 근거 후보 |
| 4. 점수 계산 | 루브릭과 가중치로 결정론적 계산 | 영역점수·총점·신뢰도 |
| 5. 검토·보고 | 사용자 판정 수정 및 보고서 생성 | 근거 링크·누락 항목·개선안 |

# 3. PRS 공시 투명성 지표 초안

초기 버전은 5개 평가영역과 100점 체계를 사용한다. 각 영역은 논문의 통합 공시 항목을 투자자의 판단 순서에 맞춰 재구성한 것이다. 가중치는 파일로 분리해 검증 결과에 따라 변경할 수 있게 한다.

| 평가영역 | 주요 평가항목 | 배점 |
| --- | --- | --- |
| 거래 식별성 | PRS 명칭, 계약 목적, 계약 당사자, 공시 위치 | 15 |
| 계약 구조 | 거래 규모, 기초자산, 만기, 정산 방식, 셀다운·콜옵션 | 25 |
| 회계처리 투명성 | 회계처리 방법, 판단 근거, 부채·자본 분류, 진성매각 판단 | 20 |
| 위험 정보 | 가격보전 조건, 신용위험, 유동성 위험, 재매입 의무 | 25 |
| 정량성과 비교가능성 | 재무비율 영향, 잠재적 부채, 조달비용, 전기·타사 비교 | 15 |
| 합계 |  | 100 |

## 3.1 세부 항목 판정척도

| 점수 | 판정 기준 | 예시 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 관련 내용이 없거나 공시에서 찾을 수 없음 | 정산 방식·재매입 조건 미공시 |
| 1 | 항목은 언급했지만 투자 판단에 필요한 정보가 불완전함 | 만기 언급은 있으나 구체적 날짜·금액 없음 |
| 2 | 금액·조건·판단 근거가 구체적이고 검증 가능하게 공시됨 | 계약 규모, 기초자산, 정산식과 위험을 함께 제시 |

계산 원칙 영역점수 = (해당 영역 획득점수 ÷ 해당 영역 최대점수) × 영역배점. 총점은 영역점수의 합으로 계산하며, 적용한 지표 버전을 결과에 표시한다.

## 3.2 등급 표기 제안

| 총점 | 등급 | 해석 |
| --- | --- | --- |
| 85–100 | A | 핵심 계약·회계·위험 정보가 비교 가능하게 공시됨 |
| 70–84 | B | 중요 항목은 확인되지만 일부 조건·정량정보가 부족함 |
| 50–69 | C | 거래 존재는 식별되나 투자 판단을 위한 세부정보가 제한됨 |
| 0–49 | D | 공시가 분산되거나 핵심 계약·위험 정보를 확인하기 어려움 |

등급 경계는 시범 기업 점수분포와 전문가 검토 후 확정한다. 초기 화면에서는 총점보다 영역별 근거와 누락 항목을 더 강조한다.

# 4. 기술 설계 원칙

핵심 원칙 AI가 최종 점수를 자의적으로 정하지 않는다. AI는 근거 추출과 판정 후보 제시에 사용하고, 최종 계산은 버전 관리되는 규칙 엔진이 수행한다.

| 구성요소 | 책임 | 통제장치 |
| --- | --- | --- |
| AI 추출기 | 문서에서 관련 문장·표·계약조건을 찾아 구조화 | 근거 원문·문서명·공시일·위치 필수 |
| 규칙 엔진 | rubric.yaml 기준으로 점수와 등급 계산 | 같은 입력은 항상 같은 결과 |
| 사용자 검토 | 애매한 근거와 판정값을 승인·수정 | 변경자·변경 전후·사유 기록 |
| 보고 모듈 | 영역점수·근거·누락 항목·개선안을 출력 | 지표 버전·데이터 기준일 표시 |

# 5. 권장 개발 로드맵

| 단계 | 핵심 작업 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- |
| 1단계 · 지표 검증 | 논문 가이드라인을 평가표로 변환하고 기존 사례기업을 수작업 채점 | scoring-methodology.md, rubric.yaml, 기준기업 점수표 |
| 2단계 · 점수 엔진 | 입력값으로 영역점수·총점·누락 항목을 계산하는 Python 패키지 구현 | scoring 모듈, 단위 테스트, 결과 JSON |
| 3단계 · DART 수집 | 보고서 목록과 원문을 수집하고 PRS 관련 문단·표를 추출 | 수집기, 키워드 사전, 원문 근거 저장 |
| 4단계 · AI 보조 판정 | 항목별 근거·후보점수·신뢰도·이유를 구조화된 JSON으로 생성 | 추출 프롬프트, JSON 스키마, 평가셋 |
| 5단계 · 웹 MVP | 기업 선택부터 점수·근거·개선안까지 한 화면에서 제공 | Streamlit 앱, 대시보드, 보고서 다운로드 |
| 6단계 · 고도화 | 다기업 비교, 사용자 검토, 이력관리, 자동 업데이트 | FastAPI·PostgreSQL·Next.js 전환 검토 |

## 5.1 MVP 범위

분석 대상은 논문에서 다룬 대표 기업 3~5곳과 하나의 기준연도로 제한한다.

사용자가 기업을 선택하거나 공시 파일을 업로드하면 관련 근거 후보를 표시한다.

각 항목의 판정값을 사람이 수정할 수 있고 총점이 즉시 재계산된다.

총점보다 영역별 점수·원문 근거·누락 공시·개선 권고를 중심으로 보여준다.

결과를 JSON과 PDF 또는 Excel 형식으로 내보낼 수 있게 한다.

## 5.2 MVP 이후 권장 기술 스택

| 영역 | MVP | 고도화 |
| --- | --- | --- |
| 화면 | Streamlit | Next.js |
| API·분석 | Python | FastAPI + Python 패키지 |
| 데이터 | SQLite·JSON | PostgreSQL + 객체 저장소 |
| 문서 수집 | DART Open API | 스케줄 수집·변경 감지 |
| AI | 구조화된 추출용 LLM | 평가셋·다중모델 검증·비용통제 |
| 배포 | Render 또는 Streamlit Community Cloud | Vercel + API 서버 |

# 6. 프로젝트 저장소 구조

prs-transparency-index/
├── CLAUDE.md
├── README.md
├── pyproject.toml
├── .env.example
├── docs/
│   ├── project-charter.md
│   ├── accounting-definition.md
│   ├── scoring-methodology.md
│   ├── data-source-policy.md
│   └── validation-plan.md
├── rubric/
│   ├── rubric.yaml
│   └── improvement-guides.yaml
├── src/
│   ├── dart/
│   ├── extraction/
│   ├── scoring/
│   ├── reporting/
│   └── models/
├── app/streamlit_app.py
├── tests/
│   ├── fixtures/
│   ├── test_scoring.py
│   └── test_extraction.py
└── data/{raw,processed,samples}/

# 7. CLAUDE.md 핵심 운영 원칙

Claude VSCode와 하네스가 개발 과정에서 회계적 정확성, 재현성, 근거 추적성을 유지하도록 저장소 루트의 CLAUDE.md에 다음 원칙을 둔다.

LLM이 최종 점수를 자의적으로 계산하지 않는다.

점수는 rubric.yaml의 규칙과 버전으로만 계산한다.

모든 판정에는 문서명, 공시일자, 원문 근거와 위치를 저장한다.

근거가 없으면 추정하지 않고 not_found로 처리한다.

실제 공시, 샘플 데이터와 가상 데이터를 명확히 구분한다.

회계처리의 적정성에 관한 감사의견처럼 표현하지 않는다.

지표 버전과 적용한 평가기준을 모든 결과에 표시한다.

기능 변경 시 단위 테스트와 대표 기업 회귀 테스트를 실행한다.

AI 판정값은 suggested_score로 저장하고 확정점수와 분리한다.

사용자 수정은 변경 전후 값과 사유를 보존한다.

# 8. 검증 계획과 위험관리

| 위험 | 왜 중요한가 | 대응 방안 |
| --- | --- | --- |
| 공시 표현의 다양성 | 동일 조건도 기업마다 다른 명칭·위치로 공시 | 동의어 사전, 문맥 검색, 수동 검토 |
| AI 환각 | 없는 계약조건이나 판단 근거를 생성할 수 있음 | 원문 인용 필수, 근거 없는 판정 금지 |
| 지표 자의성 | 가중치가 연구자의 주관으로 보일 수 있음 | 전문가 검토, 민감도 분석, 버전 공개 |
| 초기 데이터 부족 | PRS 사례 수가 제한적이고 분포가 편향될 수 있음 | 사례 확대 전 MVP 범위와 한계 명시 |
| 법적 오해 | 점수가 감사의견·투자판단으로 오인될 수 있음 | 연구·정보제공 목적과 면책 문구 표시 |
| 재현성 저하 | 공시 개정과 모델 변경으로 결과가 달라질 수 있음 | 원문 스냅샷, 기준일, 모델·루브릭 버전 저장 |

## 8.1 지표 타당성 검증

내용타당성: 논문의 공시 가이드라인과 세부 항목이 빠짐없이 연결되는지 확인한다.

판정일치도: 동일 공시를 두 명 이상이 평가해 항목별 일치도를 비교한다.

민감도 분석: 가중치 변화가 기업 순위와 등급에 미치는 영향을 점검한다.

회귀 테스트: 루브릭 또는 추출기 변경 후 기준기업 점수가 예상 범위에서 유지되는지 확인한다.

오류 분석: AI가 놓친 근거와 잘못 제시한 근거를 유형별로 기록해 검색·프롬프트를 개선한다.

# 9. 포트폴리오 가치

| 역량 | 프로젝트에서 보여주는 증거 |
| --- | --- |
| 회계 도메인 전문성 | PRS 회계·공시 연구를 평가 가능한 데이터 구조로 전환 |
| 데이터 엔지니어링 | DART 공시 수집, 문서 파싱, 근거와 메타데이터 저장 |
| AI 활용 | 비정형 공시에서 구조화된 근거를 추출하고 신뢰도를 관리 |
| 알고리즘 설계 | 설명 가능한 루브릭, 가중치, 결정론적 계산 엔진 구현 |
| 제품 개발 | 사용자 검토와 보고서까지 포함한 웹 서비스 구축 |
| 통제·검증 | 버전관리, 회귀 테스트, 감사 추적성과 한계 공시 |

포트폴리오 핵심 문장 회계 논문에서 제안한 PRS 통합 공시 가이드라인을 정량 평가모형으로 구조화하고, DART 공시의 원문 근거를 기반으로 투명성 점수와 개선안을 자동 산출하는 설명 가능한 RegTech 웹 서비스를 개발했다.

# 10. 바로 시작할 작업

논문의 통합 공시 항목을 전부 추출해 scoring-methodology.md의 후보 목록으로 만든다.

각 항목에 0·1·2점 판정기준과 인정 가능한 원문 예시를 작성한다.

논문 사례기업 중 3곳을 선정해 수작업 기준점수를 만든다.

rubric.yaml 스키마와 Python 점수 엔진의 입출력 JSON을 확정한다.

점수 엔진 단위 테스트를 통과시킨 뒤 DART 수집과 AI 추출로 확장한다.

# 참고자료

전자신문·삼일PwC ARIX 소개: “우리 회사 AX 점수는?”…AI 준비지수 ARIX 개발

본 문서는 초기 제품기획 초안이다. 지표의 최종 항목·배점·등급기준은 논문 원문 재검토, 사례기업 적용, 회계 전문가 검토와 민감도 분석을 거쳐 확정한다.